# Bài 1:

PO:
Chào mọi người, chúng ta bắt đầu Sprint Review. Sprint Goal lần này là hoàn thiện tính năng “Trang bài tập – Assignment Page” để giáo viên có thể đăng bài tập và sinh viên nộp bài trực tuyến.

Dev:
Trong Sprint này, nhóm đã hoàn thành chức năng tạo bài tập, đặt hạn nộp và giao diện danh sách bài tập. Em xin demo nhanh:
– Đây là giao diện giáo viên tạo bài tập mới.
– Khi sinh viên đăng nhập, mục “Bài tập của tôi” sẽ hiển thị hạn nộp rõ ràng.
– Hệ thống cũng tự gửi email nhắc khi còn 24 giờ trước deadline.

Stakeholder:
Tính năng hoạt động mượt và giao diện dễ hiểu. Tuy nhiên, tôi muốn bổ sung thêm phần thống kê số lượng sinh viên đã nộp để giáo viên theo dõi dễ hơn. Nếu nhóm có thể đưa vào Sprint sau thì tốt.

PO:
Cảm ơn phản hồi. Mình sẽ ghi vào Product Backlog và sắp xếp ưu tiên trước khi lên kế hoạch cho Sprint tới.

# Bài 2:

# a. Chuyển phản hồi thành Product Backlog Item (PBI)

### Product Backlog Item: Thêm bộ lọc thống kê theo ngày

User Story (Role – Goal – Benefit):
Là một trưởng phòng vận hành,
tôi muốn xem được thống kê hoạt động theo từng ngày hoặc trong 24 giờ gần nhất,
để tôi có thể theo dõi dữ liệu chi tiết và đánh giá chính xác hiệu suất trong ngày.

Mô tả ngắn:
Hiện tại thống kê theo tuần gom dữ liệu lại với nhau, gây khó khăn khi kiểm tra chi tiết. Cần bổ sung bộ lọc theo ngày và trong 24 giờ gần nhất để người dùng xem dữ liệu cụ thể, trực quan hơn.

# b. Acceptance Criteria

## Cách 1 — Dạng Checklist

- Người dùng có thể chọn 1 ngày cụ thể (VD: 03/11) để xem thống kê riêng cho ngày đó.

- Hệ thống có tùy chọn “Trong 24 giờ gần nhất” và hiển thị đúng dữ liệu tương ứng.

- Khi thay đổi bộ lọc (ngày / 24h), biểu đồ và bảng thống kê được cập nhật theo dữ liệu mới.

- Nếu không có dữ liệu trong ngày được chọn, hệ thống hiển thị thông báo “Không có dữ liệu trong khoảng thời gian này”.

## Cách 2 — Dạng Given – When – Then

### AC1 — Lọc theo ngày

Given người dùng đang ở trang thống kê
When người dùng chọn 01 ngày cụ thể từ bộ lọc
Then hệ thống hiển thị thống kê đúng với dữ liệu của ngày đó.

### AC2 — Lọc trong 24 giờ gần nhất

Given người dùng đang xem thống kê
When người dùng chọn tùy chọn “Trong 24 giờ gần nhất”
Then dữ liệu hiển thị phải tương ứng đúng với hoạt động trong 24 giờ tính đến thời điểm hiện tại.

### AC3 — Cập nhật dữ liệu khi thay đổi bộ lọc

Given người dùng thay đổi bộ lọc ngày hoặc chế độ xem
When bộ lọc được áp dụng
Then biểu đồ + bảng thống kê phải tự động làm mới theo dữ liệu lọc mới.

# Bài 3:

# a. Timeline Sprint (Ngày 1 → Ngày 14)

Ngày 1: Họp Sprint Planning, xác định Sprint Goal và chọn backlog.
Ngày 2: Khởi tạo project, setup repo, thiết kế UI cơ bản.
Ngày 3: Dev bắt đầu implement màn hình “Danh sách công việc”.
Ngày 4: Tích hợp API tạo task.
Ngày 5: QA test phát hiện 2 bug lớn liên quan API.
Ngày 6: Daily Scrum báo tốc độ chậm, nhóm chuyển bớt task để tránh quá tải.
Ngày 7: Hoàn thiện UI + logic tạo task.
Ngày 8: Bắt đầu chức năng chỉnh sửa task.
Ngày 9: Stakeholder yêu cầu thêm “đánh dấu ưu tiên” (new scope).
Ngày 10: Dev bổ sung chức năng ưu tiên + unit test.
Ngày 11: QA kiểm thử toàn bộ.
Ngày 12: Fix bug & cải thiện hiệu năng load dữ liệu.
Ngày 13: Chuẩn bị Sprint Review, hoàn tất tài liệu mô tả chức năng.
Ngày 14: Sprint Review + Retro.

# b. 5 sự kiện quan trọng của Sprint

### 1) Ngày 5 – QA phát hiện 2 bug lớn liên quan API

Mô tả: API tạo task trả về dữ liệu sai định dạng và lỗi timeout.
Ảnh hưởng: Làm chậm tiến độ 1 ngày, dev phải tạm dừng để xử lý.
Bài học: Cần mock API từ sớm và có kiểm thử tự động.

### 2) Ngày 6 – Nhóm bị quá tải ở cột “In Progress”

Mô tả: Quá nhiều task đang dở dang, velocity giảm mạnh ngày 6.
Ảnh hưởng: Rủi ro không hoàn thành Sprint, mất tập trung.
Bài học: Phải tuân thủ WIP Limit để giữ luồng Kanban ổn định.

### 3) Ngày 9 – Stakeholder yêu cầu thêm tính năng “đánh dấu ưu tiên”

Mô tả: Yêu cầu mới xuất hiện khi đang làm giữa Sprint.
Ảnh hưởng: PO buộc phải cân nhắc lại scope và bỏ 1 task ít ưu tiên hơn.
Bài học: Phải quản lý scope chặt chẽ và bảo vệ Sprint Goal.

### 4) Ngày 12 – Cải thiện hiệu năng load danh sách task

Mô tả: Dev tối ưu truy vấn & cache để giảm thời gian load từ 1.8s → 0.6s.
Ảnh hưởng: Trải nghiệm người dùng cải thiện rõ rệt, tăng chất lượng sản phẩm.
Bài học: Tối ưu hiệu năng nên được xem là công việc liên tục trong mỗi Sprint

### 5) Ngày 14 – Sprint Review nhận phản hồi tích cực về UI

Mô tả: Stakeholder đánh giá UI dễ dùng và logic thao tác rõ ràng.
Ảnh hưởng: Tăng sự tự tin của nhóm & giúp định hướng tốt hơn cho Sprint sau.
Bài học: Demo đều đặn giúp nhận phản hồi sớm và đúng hướng.

# Bài 4:

Tôi chọn Mad – Sad – Glad vì đây là kỹ thuật mạnh nhất trong việc khơi gợi cảm xúc thật của team khi tinh thần đang “tụt dốc”. Team đang stress, nhiều bug, thiếu giao tiếp và không ai dám nói vấn đề trong Daily — vì vậy một không gian an toàn để chia sẻ cảm xúc giận – buồn – vui sẽ giúp họ giải tỏa trước khi phân tích. Kỹ thuật này giúp Scrum Master nhìn rõ nguyên nhân cảm xúc dẫn tới bug dồn cuối Sprint, burnout và sự mất kết nối trong team.
Các kỹ thuật khác như Start–Stop–Continue hay 4Ls mang tính hành động nhiều hơn nhưng không giải quyết vấn đề cảm xúc đang nghẽn. Sailboat phù hợp khi team có năng lượng hơn, còn Timeline thiên về ghi chép sự kiện thay vì chữa “khí quyển tiêu cực”. Vì vậy, Mad – Sad – Glad là phù hợp nhất để phục hồi tinh thần và mở lại sự giao tiếp trong team ở thời điểm này.